Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта  2013 г.                                № 111                                       х.Кавалерский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории Кавалерского

сельского  поселения на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 10.04.2012 года № 62 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Кавалерского сельского  поселения на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 12.10.2010 года № 118 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кавалерского  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кавалерского сельского поселения                                     Ю.П.Огиенко

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 26.03.2013 года № 111

# ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Кавалерского  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы», по результатам за 2012 год

# Основные результаты

Общий объем запланированных в 2012 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кавалерского  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 683,8 тыс. рублей.

Выполнено работ, оказано услуг на сумму 683,6 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 100,0 процентов.

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проводились следующие работы:

1. Содержание сетей уличного освещения (электроэнергия).

2. Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров (очистка и россыпь ПГМ, планировка грунтовых дорог, текущий ремонт).

3. Содержание мест захоронения (акарицидная (противоклещевая) обработка кладбищ).

4. Прочие работы по благоустройству (уборка территории поселения путем сотрудничества с Центром занятости населения)

II. Меры по реализации Программы

В течение 2012 года принято 3 постановления администрации Кавалерского сельского поселения о внесении изменений в постановление администрации Кавалерского сельского поселения от 12.10.2010 № 118 «Благоустройство территории Кавалерского  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы»:

от 18.07.2012 №  117 – в связи с изменением объемов финансирования;

от 24.09.2012 № 151 – в связи с изменением объемов финансирования.

# от 10.10.2012 № 161 – в связи с изменением объемов финансирования.

# III. Оценка эффективности реализации Программы

3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кавалерского  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы» по состоянию на «01» января 2013 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Кавалерского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | 638,5 | 0.0 | 0.0 | 638,5 | 0.0 | 638,5 | 0.0 | 0.0 | 638,5 | 0.0 | 638,5 | 0.0 | 0.0 | 638,6 | 0.0 |  |
| 2 | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | 19,4 | 0.0 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 0.0 | 19,4 | 0.0 | 19,3 | 0.0 | 0.0 | 19,3 | 0.0 |  |
| 3 | Содержание мест захоронения | 3,3 | 0.0 | 0.0 | 3,3 | 0.0 | 3,3 | 0.0 | 0.0 | 3,3 | 0.0 | 3,2 | 0.0 | 0.0 | 3,2 | 0.0 |  |
| 4 | Прочие работы по благоустройству | 22,6 | 0.0 | 0.0 | 22,6 | 0.0 | 22,6 | 0.0 | 0.0 | 22,6 | 0.0 | 22,6 | 0.0 | 0.0 | 22,6 | 0.0 |  |
|  | Всего по программе | 683,8 | 0.0 | 0.0 | 683,8 | 0.0 | 683,8 | 0.0 | 0.0 | 683,8 | 0.0 | 638,6 | 0.0 | 0.0 | 638,6 | 0.0 |  |

3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2012 году.

#### Расходы, произведенные в 2012 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

#### Превышение объемов ассигнований бюджета над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, отсутствует.

#### Основные цели реализации Программы в 2012 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой.

#### Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице № 3.

#### Таблица № 2

#### ИНФОРМАЦИЯ

#### об оценке эффективности реализации Программы

#### за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой в 2012г. | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | тыс.кВт.ч | 136,7 | 134,2 | 98,2 |
| 2 | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | км | 14,3 | 14,3 | 100 |
| 3 | Содержание мест захоронения | м2 | 31923,0 | 31636,0 | 99,1 |
| 4 | Прочие работы по благоустройству | чел | 10 | 10 | 100 |

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что эффективность реализации Программы составила 99,3% ((98,2+100+99,1+100)/4) программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы практически достигнуты.