Начало обсуждения 31.01.2014 г.

Конец обсуждения 12.02.2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАВАЛЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ - проект

____________ 2014 г.                                  №                                х. Кавалерский

О проведении мероприятий по пропуску

паводковых вод  в период половодья в 2014 году

на территории Кавалерского сельского поселения.

В соответствии с решением районной комиссии КЧС и ПБ, в целях обеспечения в весенний период 2014 года режима безаварийной эксплуатации и пропуска паводковых вод на прудах территории Кавалерского сельского поселения, предотвращения вредного воздействия поводковых вод на объекты экономики и принятия неотложных мер по защите населения, жилых и хозяйственных объектов в период половодья   и  руководствуясь  п.8   ч. 1  ,  ст. 27 Устава  муниципального  образования  «Кавалерское  сельское  поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план  мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на  территории  Кавалерского    сельского  поселения   на  2014  год (приложение №1).  .

2. Утвердить  состав  противопаводковой  комиссии  (приложение №2).

3.  Утвердить  состав  сил  и  средств  по  ликвидации  последствий  паводка (приложение  №3).

4.  Главному инспектору администрации Кавалерского сельского поселения по  земельным и имущественным отношениям  Шаповалову Ю.Д.:

4.1. Обеспечить своевременное осуществление комплекса противопаводковых работ на территории Кавалерского сельского поселения.

4.2. Обеспечить в весенний период 2014 года режим безаварийной эксплуатации и пропуска паводковых вод на прудах, гидротехнических сооружениях (ГТС) на территории Кавалерского   сельского  поселения.

4.3.  В  срок  до  23.02.2014 г. провести  обследование  всех  водохозяйственных  сооружений, объектов  производственного  не  производственного  назначения    зон санитарной  охраны  водоисточников попадающих  в  зону  возможного  затопления   и   устранить  выявленные  в  ходе  обследования  потенциальные  источники  загрязнения  водных  объектов.

4.4.  Создать  аварийный  запас  строительных  материалов  и  подготовить  инженерную   технику  для ликвидации  возможных  последствий  прорыва  плотин.

5.  Руководителю  МУП  « Ива»  Гузенному Н.Г.:

5.1 . Обеспечить  необходимый  запас обеззараживающих  средств для  очистки  воды.

5.2 . Усилить  контроль  за  эффективностью  работы  сооружений  питьевого  водоснабжения  и  организацией  лабораторного  контроля  за  качеством   воды.

6.  Контроль  за  исполнением   настоящего постановления  оставляю  за  собой.

7. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания.

# Глава  Кавалерского сельского поселения                              Ю.П. Огиенко

Приложение 1

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 2014 г. №

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых

вод на территории Кавалерского сельского поселения в 2014 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять общую координацию действий организаций, сил и средств, задействованных в пропуске вод весеннего паводка. | на период весеннего паводка | Глава поселения |  |
| 2 | Провести предпаводковый осмотр ГТС. | до 10 марта | специалист ЖКХ, инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
| 3 | Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | до 20 марта | специалист ЖКХ |  |
| 4 | В соответствии с собственными планами осуществить подготовку и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с подтоплением территорий поселения паводковыми водами. | на период весеннего паводка | уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС администрации поселения |  |
| 5 | Провести осмотр ГТС во время прохождения паводка. | на период весеннего паводка | специалист ЖКХ, инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
| 6 | Осуществлять контроль исполнения организациями, предприятиями, учреждениями и отдельными гражданами решений паводковой комиссии поселения. | на период весеннего паводка | Глава поселения |  |
| 7 | Оперативно оповещать население о прохождении паводковых вод, предупреждать о случаях возможных ЧС, связанных с подтоплением паводковыми водами территории поселения. | на период весеннего паводка | уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС администрации поселения |  |

| 8 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории поселения, материалы обследования представить в отдел ГО и ЧС администрации Егорлыкского района. | май | специалист ЖКХ, инспектор по земельным и имущественным отношениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Подготовить и представить председателю паводковой комиссии поселения итоговый отчет о пропуске вод весеннего паводка 2012 года | до 01.06.2012 | специалист ЖКХ |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 2014 г. №

Состав

противопаводковой комиссии для проведения мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году на территории Кавалерского сельского поселения.

| 1. | Председатель комиссии | Огиенко Ю.П. - Глава Кавалерского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заместитель председателя комиссии | Шаповалов Ю.Д. – старший инспектор по земельным и имущественным отношениям администрации Кавалерского сельского поселения |
| 3. | Секретарь комиссии | Дорофеева Т.В. – специалист администрации Кавалерского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| 4. |  | Бычихин И.В. – электромеханик «ЮТК» |
| 5. |  | Баско В.В. – главный врач Кавалерской врачебной амбулатории |
| 6. |  | Парфиненко П.М. – старший пожарный |
| 7. |  | Убирайло С.В. – директор Кавалерской СОШ №3 |
| 8. |  | Гузенный Н.Г. – руководитель МУП «Ива» |

Приложение 3

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 2014 г. №

СОСТАВ

сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае подтопления населенных пунктов Кавалерского сельского поселения весенними паводковыми водами.

| № п/п | Наименование организации | Численность личного состава (чел.) | Техника и механизмы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | МУП «Ива» | 4 | экскаватор - 1ед., трактор МТЗ-80 - 1ед., сварочный агрегат - 1ед., мотопомпа – 1ед. |
| 2. | ИП глава КФХ Бухтояров Н.Б. | 3 | Автомобиль КАМАЗ (КУНГ) - 1ед., трактор МТЗ-80 с прицепом ПТС-40 - 1ед., трактор Т-150 мехлопата - 1ед. |
| 3. | ИП глава КФХ Чугуй В. А. | 1 | трактор МТЗ-80 КУН - 1ед. |
| 4. | ИП глава КФХ Орехов А.Е. | 1 | бульдозер - 1ед. |
| 5. | ИП Глава КФХ Лобас А. В. | 3 | бульдозер – 1ед., трактор МТЗ-80 с прицепом ПТС-40 -1ед., экскаватор - 1ед. |
| 6. | ИП Глава КФХ Лихачев Н.П. | 3 | Трактор «КАМАЗ» с прицепом - 1ед., скрейпер - 1ед., экскаватор - 1ед. |
| 7. | Кавалерская средняя общеобразовательная школа №3 | 3 | Автобус ПАЗ 672 - 1 ед., автобус КАВЗ – 2 ед. |